广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务合同

项  目  名  称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务

委托人（甲方）：广州日报社

监理人（乙方）：

合同签订日期  ：            2025年     月     日

# 第一章  协议书

甲方: 广州日报社                             （以下简称“委托人”）

乙方:                                        （以下简称“监理人”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，就本工程监理事项双方协商一致，同意签订本合同。

## 一、工程概况

1.1、工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务

1.2、工程地点：广州市海珠区广州报业文化中心

### 1.3、工程规模：广州报业文化中心总建筑面积约19.7万㎡，其中裙楼建筑面积约5.5万㎡。本次改造工程主要为广州报业文化中心裙楼区域，改造面积约2.9万㎡。项目总投资约645万元。

### 1.4、项目范围：本工程需要向住建部门申报施工许可证，办理消防报建及验收。改造区域主要为南塔裙楼1-6层局部位置、裙楼A1区2-3层、A2区1-6层、北塔裙楼1-6层，工程改造主要涉及室内拆除工程、结构加固工程、混凝土工程、砌筑工程、室内装饰装修工程、电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。

## 二、监理范围

### 2.1 施工准备阶段监理：协助建设单位审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案等技术文件；参与设计交底和图纸会审；审查施工单位的资质、人员资格等。

### 2.2 施工阶段监理：对改造工程的质量、进度、造价进行全面控制；监督施工单位严格按照设计文件、施工规范和标准进行施工；检查工程使用的原材料、构配件和设备的质量；协调工程建设中的各方关系，处理工程变更、索赔等事项。

### 2.3 竣工验收阶段监理：组织工程预验收，对存在的问题督促施工单位整改；参与建设单位组织的竣工验收，签署工程监理意见；协助建设单位整理工程竣工资料，办理工程竣工验收手续。

### 2.4质保期阶段：接到质量问题反馈，及时协调施工单位前往现场查看，监督其维修过程，确保按整改方案执行，保障维修质量。

### 2.5 服务期限:本项目改造工程工期约150日历天，实际监理服务期限从监理人收到委托人中选通知书开始算起，至本项目所有建设工程竣工结算完成且监理服务结算经委托人审定并且双方的责任、义务履行完毕时终止。在监理服务期限内，监理单位应按照合同约定的监理工作范围和内容，全面履行监理职责。如因非监理单位原因导致工程延期，监理服务期限相应顺延。

## 三、监理报酬

本合同的监理费实行总价包干，金额为人民币（含税）大写：         元（¥         ）。本合同监理报酬：包括但不限于监理人工、资料、设备、劳务、加班费、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。除合同另有约定外委托人不再支付任何其他费用。

四、本协议书中的有关词语含义与本合同《专用条款》、《标准条款》中赋予它们的定义相同。

五、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）本项目合同协议书；

（3）本项目合同专用条款；

（4）本项目合同通用条款；

（5）合同双方认可的来往传真、会议纪要等

（6）组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，监理人应无条件执行。

六、监理服务期限从监理人收到委托人中选通知书开始算起，至本项目所有建设工程竣工结算完成且监理服务结算经委托人审定并且双方的责任、义务履行完毕时终止。合同附件为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

七、本合同正本一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

八、未尽事宜，经合同当事人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

九、合同协议书附件：

附件1.廉洁工程协议

附件2.派驻监理人员和投入设备

附件3.广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务任务书

(以下无正文)

委托人：                                监理人：

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

住所：                                 住所：

电话：                                 电话：

签订日期：     年     月    日

# 第二章  标准条款

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本合同工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，与委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条款中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一日零时至第二日零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日的时间段。

第二条　建设工程施工监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本合同工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理提供工作需要的外部条件。

第九条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的监理工作所需要的工程资料。

第十条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜作出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本合同工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

第十五条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）提供与本合同工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十六条　委托人应免费向监理人提供办公用房。其他办公设施、通讯设施、监理人员工地住房由监理人自行提供，相关费用由监理人自行承担。

监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的建议权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和技术经济的原则，向委托人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当在24小时内书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到项目监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权。

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应立刻通知委托人。在监理过程中如发现承包人人员工作不力，项目监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的第三方判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，监理人应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作日报、周报、月报及监理业务范围内的专项报告（含监理规划、监理实施细则等）。

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即本施工监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同标准条款第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。如因监理人故意或重大过错而造成委托人经济损失，应当向委托人赔偿所有经济损失（不限于本合同监理报酬总额）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，有监督的责任。因不可抗力导致施工监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反本合同标准条款第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条　委托人应当履行本合同约定的义务，如有违约则应当承担相应违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。累计赔偿总额不得超过监理报酬总额（除去税金）。

监理人处理委托业务时，因委托人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。累计赔偿总额不得超过监理报酬总额（除去税金）。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种合理且必要的费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条　在本合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人，并需经委托人书面同意。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收及工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起90日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何解释，或委托人无正当理由致使监理人已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。发包人承担违约责任。

第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后14日内没有收到答复，可在第一个通知发出后28日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条款中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算，每延迟一日按应付未付监理报酬的银行同期贷款利率计算。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书7天内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人审批同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条款中的约定给予经济奖励。

第四十六条　监理人驻地项目监理机构及其职员不得接受监理工程项目承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　委托人有权为本合同工程使用或复制监理人编制的所有文件。

争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，或履行合同产生争议，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定向委托人所在地的人民法院起诉。

# 第三章  专用条款

（本部分条款的编号与标准条款的编号相对应，是根据本合同工程的实际情况对标准条款中相对应条款进行修改、补充或否定，其适用顺序优先于标准条款。本部分条款未阐明的内容，则按标准条款的有关约定执行）

第一条　词语定义

（1）“本合同工程”指委托人委托监理人监理的工程。

（2）委托人

2）“合法继承人”指工程竣工验收合格后，委托人依据规定，将工程移交给其承接使用的产权管理单位。在继承生效后，合法继承人享有委托人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。

（12）“总监理工程师代表”指经监理人法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。

（13）“监理规划”指在总监理工程师的主持下编制、经监理人技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
    （14）“监理实施细则”指根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
    （15）“工地例会”指在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的，由建设有关单位参加的会议。
     （16）“旁站”指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。

（17）“节点工期”指在经委托人和总监理工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的期限。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期。

（18）“通知”指合同中所提及的各方之间传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定，等等。除本合同专用条件有特别约定外，只有采用书面形式的通知才有效。

第二条　本合同适用的法律法规及监理依据

（一）适用法规

（1）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等其他相关法律；

（2）《建设工程质量管理条例》及其它有关的法规、条例；

（3）广东省及广州市有关工程建设管理方面的规定和办法。

（二）监理依据

- 本委托监理合同；

- 委托人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录;

- 经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

- 省、市现行的有关工程预结算定额和文件；

- 国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

- 《建设工程监理规范》（GB50319—2013）

- 经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划。

第四条　监理范围、监理工作内容及监理机构

（一）监理范围：

1、按招标文件、图纸、监理相关法律法规以及招标过程发出的文件承担本项目包括但不限于总包工程(含工程改造主要涉及室内拆除工程、结构加固工程、混凝土工程、砌筑工程、室内装饰装修工程、电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等）等其它完成本项目建设的全部监理服务工作。

2、工程监理服务，本工程的施工阶段、工程收尾阶段监理服务（包括但不限于协助报建、工作质量管理、安全生产监督管理、成本控制、进度控制、竣工验收、工程结算、合同管理、信息管理、组织协调、协助委托人进行档案整理、归档及管理等监理工作）。

3、工程项目管理：负责对整个工程内各专项工程的统一规划、统一调度、统一协调。协调各进驻单位工程同步建设，对各进驻单位工程进度统一调控，以使各进驻单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约。

（二）监理人监理工作内容

### 1、质量控制

### （1）建立健全项目监理质量控制体系，制定质量控制计划和措施。

### （2）审查施工单位的质量保证体系，督促其有效运行。

### （3）对原材料、构配件和设备的质量进行严格把控，审核质量证明文件，按规定进行见证取样送检。

### （4）加强对施工过程的质量检查和旁站监理，对关键工序、关键部位实施重点监控，及时发现和纠正质量问题。

### （5）组织分项工程、分部工程的质量验收，参与单位工程质量验收，对工程质量进行评估。

### 2、进度控制

### （1）审核施工单位提交的总进度计划和月、周进度计划，提出审核意见。

### （2）建立工程进度台账，定期检查工程进度情况，对比分析实际进度与计划进度的偏差，及时采取措施进行调整。

### （3）协调各方关系，解决影响工程进度的问题，确保施工顺利进行。

### （4）当实际进度严重滞后于计划进度时，及时向建设单位报告，并提出合理的建议和解决方案。

### 3、造价控制

### （1）熟悉工程施工合同及相关造价文件，掌握造价控制的重点和关键环节。

### （2）审核施工单位提交的工程计量申请和工程款支付申请，确保计量准确、支付合理。

### （3）严格控制工程变更，对变更的必要性和合理性进行审核，评估变更对造价的影响，按规定程序办理变更手续。

### （4）收集和整理与造价有关的资料，为工程结算提供依据，协助建设单位进行工程结算审核。

### 4、安全管理

### （1）审查施工单位的安全生产许可证、安全生产规章制度和安全操作规程。

### （2）督促施工单位落实安全生产责任制，加强对施工人员的安全教育培训。

### （3）对施工现场的安全防护设施、施工机械、临时用电等进行检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改。

### （4）参与安全事故的调查处理，协助建设单位做好事故的应急救援工作。

### 5、合同管理

### （1）协助建设单位管理工程建设合同，监督合同双方履行合同义务。

### （2）对合同执行过程中出现的问题进行分析和处理，及时协调解决合同纠纷。

### （3）审核工程变更、索赔等事项，提出监理意见，按照合同约定进行处理。

### 6、信息管理

### （1）建立工程信息管理系统，收集、整理、传递和存储工程建设过程中的各种信息。

### （2）定期编写监理月报、监理周报等文件，及时向建设单位汇报工程进展情况和监理工作情况。

### （3）做好工程监理资料的归档工作，确保资料完整、准确、及时。

### 7、组织协调

### （1）组织召开监理例会、专题会议等，协调工程建设各方之间的关系，解决工程建设中出现的问题。

### （2）协助建设单位与政府有关部门、周边单位和居民进行沟通协调，为工程建设创造良好的外部环境。

### 8、工程质保

### （1）对发现的质量问题，要求施工单位分析原因，制定整改方案。监督施工单位维修过程，确保按整改方案执行，对维修质量进行验收。

### （2）用控制：对质量问题产生的维修费用进行评估和控制，若质量问题属于施工单位责任，监理单位应协助建设单位，确保施工单位承担全部维修费用。

### （3）对质保期内的质量问题记录、整改方案、维修记录及费用清单等资料进行收集、整理和归档，为工程后续维护、改造及纠纷处理提供参考依据。

（三）项目监理机构

1、监理人指派总监理工程师            （联系电话：        ），全权负责监理服务期间的全面管理。

### 2、监理单位应组建专业配套、人员资质符合要求的项目监理机构，监理人员数量应满足工程监理工作需要，驻场人员如下：

### 3、总监理工程师：具备国家注册监理工程师资格，具有10年以上工程监理工作经验。总监理工程师应常驻现场，每月驻场时间不少于15天，如需离开施工现场，应提前向建设单位请假并安排好工作交接。

### 4、专业监理工程师：各专业监理工程师应具备相应的专业监理工程师资格证书，具有10年以上相关专业工作经验。其中，土建专业监理工程师不少于1人，机电专业监理工程师不少于1人等，确保各专业施工过程均有专业监理人员进行监督管理。

### 5、监理人员应严格遵守职业道德规范，廉洁奉公，认真履行监理职责，确保监理工作质量。

### 6、监理单位应按照国家和地方有关规定以及监理合同的约定，配备必要的监理设备和工具。

### 7、监理单位应建立健全监理工作制度，规范监理工作程序，确保监理工作有序进行。

### 8、监理单位应定期向建设单位汇报监理工作情况，重大问题应及时向建设单位报告。

9、监理人在施工监理全过程中必须按委托人要求建立施工阶段工程变更签证台账。

第五条　监理人应履行的义务包括但不限于：

（一）监理人在本合同履行期内必须接受委托人有关项目管理机构职权规定的约束，监理人应经常对本工程监理人员经常进行检查、指导、管理及后方支持，对他们完成的监理服务承担责任。

（二）监理人必须在收到中选通知书后14日内向委托人提供针对本合同工程特点、重点、难点的《监理规划》、相应的《监理实施细则》，经委托人审核批准后执行。如委托人要求监理人对《监理规划》等进行调整，监理人必须在3日内完成调整并报委托人审批。

（三）委托人委托监理人承担本合同工程范围内的协调管理工作，包括工程施工的进场、设计、退场、质量、进度及其他相关工作。

（四）监理工程师在本合同工程中，对工程质量、投资与进度进行控制，办理合同约定的各项手续。监理工程师在办理各种手续时，不得扣压和延误。

（五）在任何情况下（包括合同另有约定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与委托人共同商定，报委托人批准。

（六）监理人必须不折不扣地履行其工作职责，不得推托或耽误，不能有不履行或不完全履行职务的行为，否则，必须承担相应的违约责任。

（七）对于委托人及承包人书面提交并要求作出决定的事宜，监理人应在3日内作出书面答复，对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

（八）监理人应在监理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自行负责。

第九条　委托人根据需要有权指令监理人协调部分外部关系，委托人对此无需支付任何报酬。

第十二条 委派      为常驻代表（电话：          ）负责对工程建设进行全面管理，解决项目建设过程中需要委托人协调的相关问题，如变更常驻代表应及时通知监理人。

第十六条　双方同意不执行标准条款第十六条，委托人可协调施工承包单位为监理人提供必要的办公用房。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作日志。监理人须按要求提交周报、月报及监理业务范围内的专项报告（含监理规划、监理实施细则等）。

第二十六条  监理人的违约责任：

（一）监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

1、书面警告。监理人未履行或未适当履行义务或不执行委托人的指令时，或有合同约定或相关文件规定的过错行为的，委托人有权向监理人发出书面警告。

2、一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，每一次必须向委托人支付违约金1500元/次。

3、严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，每一次必须向委托人支付违约金3000元/次。

4、部分解除合同。委托人向监理人发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效，监理人支付解除合同部分监理费20%的违约金，并必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，委托人有权视情况全部解除合同。因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其他方面的损失，委托人有权要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该部分工程，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

5、解除合同。委托人向监理人发出解除合同的通知后，本合同即解除，监理人支付本合同监理费20%的违约金，并必须在3日内停止全部工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整，监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果导致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该工程，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

6、赔偿损失。因监理人违约或工作失误给委托人造成损失的，监理人应向委托人赔偿与违约有直接或间接因果关系的所有损失，损失赔偿总额不应超过监理报酬总额，但如果损失是由于监理人故意或严重渎职造成的，监理人应承担全部损失的赔偿责任。

7、当监理人无正当理由不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务时，除应承担前述约定的违约责任外，委托人还可给予其通报批评、作不良记录及报相关主管部门处理等处罚措施。

8、当监理人出现严重违约时，委托人可给予其通报批评；累计出现三次严重违约时，委托人可给予其不良记录并报相关主管部门处理等处罚措施；累计出现四次严重违约时，委托人可单方面解除合同；

（二）监理组织管理方面的违约责任：

1、监理人承诺主动支持委托人的工作，对委托人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次按一般违约处理；第二次以后，每违反一次按一次严重违约处理；同时，监理人还要承担由此造成的一切经济损失。

2、监理人不遵守委托人所制订的各项制度、规定的，由监理人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由委托人参照前款的约定处理。

3、监理人中途更换人员须经委托人同意；未经委托人同意的，更换项目人员按/人/次严重违约处理；更换总监理工程师须向甲方支付合同总额5%的违约金/人/次。

4、乙方人员不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起3日历天内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

5、项目总监理工程师若需离开施工现场需报委托人批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权；否则每违约一次，委托人将要求监理人承担1次一般违约责任。

6、委托人可以对驻场监理人员进行考勤，如监理人员每月请假日数累计超过5日，监理人必须承担1次一般违约责任（每人每天）。

7、委托人要求项目总监理工程师等主要监理人员必须参加的会议，主要监理人员必须到会。未经委托人同意不到会或不按期到会的，应向委托人说明理由，拒不说明理由的，监理人应当承担1次一般违约责任（每人每次）。

8、在委托人、建设行政主管部门组织的现场检查中，总监理工程师原则上必须在现场，累计不在现场应每月不超过2次；专业监理工程师累计不在现场每月不超过3次。否则，每发生一人次，监理人承担1次一般违约责任。每发生三人次，监理人承担严重违约责任1次，委托人可将该行为作不良记录上报建设行政主管部门。

9、检测仪器及设备等在监理责任期间，不能保持良好运作性能的，监理人应及时更换，否则，每件每日支付1000元监理费。

（四）履行监理职责方面的违约责任：

1、本项目监理业务为总监理工程师负责制，在项目实施过程中，由总监理工程师主持开展项目监理工作，主持编制《监理规划》、《监理实施细则》、《安全监理实施细则》等，在项目实施的重要节点、关键工作或者项目有重大接待任务期间等对委托人有较大影响的施工期间需驻场管理，如有违反委托人有权要求监理人承担一般违约责任1次（每天）。监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，委托人发出书面警告后，监理人在整改期限内仍不加以改正的，第一次按一般违约处理；第二次以后，每违反一次按一次严重违约处理；同时，监理人还要承担由此造成的一切经济损失。

2、承包人未按承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行有效检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，委托人有权给予监理人书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任（每次）。

3、对于承包人每次进场材料，监理人不进行检查和登记；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检的，每发生一次，监理人应承担一般违约责任1次。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，监理人必须承担严重违约责任1次（每次）。

4、监理人在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需监理人旁站的工序，并应得到委托人的批准。工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告，委托人有权给予书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任（每次）。

5、监理人怠于履行工程质量控制监理工作，导致工程质量事故的，每发生一次，监理人承担严重违约责任1次。工程发生重大质量、安全事故，监理人负有责任的，委托人有权视情况的严重程度要求监理人承担违约责任，直至部分或全部解除合同。

6、由于监理人应当预见而未能及时预见，或已经预见但未及时向委托人报告，或未及时提出有效的整改措施，或未及时向承包人发出整改通知并积极督促承包人实施整改而对整个工程的按期完工不能起到有效监管作用，致使工程施工的关键节点工期比计划滞后10日以上（含10日）不满20日的，每滞后一天监理人必须承担一般违约责任1次；出现关键工期滞后20天以上（含20天）不满30日的，每滞后一天监理人必须承担严重违约责任1次；出现关键节点工期滞后30天以上（含30天）的，监理人需支付合同监理报酬总额20%的违约金并承担委托人由此造成的损失责任。委托人有权部分或全部解除合同。

7、对于单项工程施工过程中出现的工程变更、签证或清单漏项，监理人要对事项的真实性、准确性负责。监理人派驻的专业工程师应对承包人提交的计量报表认真审核并予以确认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除立即改正外，监理人承担一般违约责任1次（每次）；对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的，监理人需支付合同监理报酬总额5%的违约金；如因监理人故意造成的，则按本合同条款第二十六条（一）款6项执行；

8、对承包人提交的施工方案、设计变更以及施工图、深化设计图等技术文件，监理人对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，被审查发现后，除必须限期改正外，每发生一次，监理人必须承担1次一般违约责任，情节严重的应承担1次严重违约责任，给委托人造成损失的，应当赔偿损失。

9、监理人未履行本合同约定的文明施工管理责任的，委托人可发出书面警告要求其限期改正，委托人发出书面警告后，监理人在整改期限内仍不加以改正的，每发生一次，监理人承担一次一般违约责任。

10、对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，或不按本合同要求签署请款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，如监理人审核的当期支付金额超过经过委托人复核的实际应付金额5％以上的，监理人必须承担一般违约责任1次，超过10%的，应承担严重违约责任1次。若由此给委托人造成20万元以上（含20万元）损失的，监理人需支付合同监理报酬总额10%的违约金并承担委托人由此造成的损失责任。委托人有权部分或全部解除合同。

11、监理人因在施工过程中发出错误指令、越权审批设计变更及其他因监理人自身失误或失职原因导致本合同工程在投资、工期、质量等方面给委托人造成损失的，委托人将要求监理人进行赔偿，并有权单方解除本合同。

12、监理人在工作职责范围内，必须不折不扣履行，不得推托或耽误，不能有不履行或不完全履行职务的行为。监理人未能在合同要求的期限内提供相应服务的，每延期1日，委托人有权按一次违约责任/天扣减监理服务费；监理人逾期提交反馈意见或者成果文件超过7日的，经委托人书面通知后仍未按要求执行，委托人有权解除合同，同时不再支付未支付的款项，造成委托人损失的，监理人还应负责赔偿。

13、监理人根据合同约定对施工承包人提交的工程结算资料进行审核，并送委托内部进行复审，监理人须无条件配合复审工作。复审误差率应在2%以内（含2%），复审误差率在2～5%（含）之间的，监理人需支付合同监理报酬总额5%的违约金，误差率在5～10%（含），监理人需支付合同监理报酬总额10%的违约金，误差率超过10%的，监理人需支付合同监理报酬总额20%的违约金并承担由此产生的法律责任和经济损失。委托人有权解除合同，同时不再支付未支付的款项。

（五）其他方面的违约责任：

1、监理人必须加强对监理人员职业操守、廉政建设的培训和教育，本项目监理人员利用职业身份“吃、拿、卡、要”或有其他违反职业操守及廉政建设相关规定的，一经查实，监理人应立即清退该监理人员，并承担1次严重违约（每次），情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同并有权向有关部门反映情况，同时将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

2、工程监理资料收集不齐、管理混乱的，监理人承担一般违约责任；缺损原始记录的，每件文件扣减1000元监理费。

3、除上述约定之外，监理人有违反合同约定的其他义务的，均构成违约，委托人有权视具体情况给予书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任（每次），情节严重的，应承担1次严重违约责任（每次）。

（六）委托人以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据，如监理人在2天内未提出书面异议的，即对委托人的违约处理决定表示确认。

第二十七条  双方一致同意不适用本合同标准条款第二十七条约定的，承包人对质量和工期的违约，如监理人存在过错的，应按本合同专用条款相关约定承担违约责任。

第三十一条  双方一致同意不适用本合同标准条款第三十一条的约定，由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，经委托人确认后完成监理业务的时间可相应延长监理人的报酬不变。

第三十二条  双方一致同意不适用本合同标准条款第三十二条的约定，因不可归责于监理人的在实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人，该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，监理人应当立即恢复执行监理业务，监理人的报酬不变。

第三十三条  本监理服务不含保修期间质保维修监管服务，但涉及到本工程施工质量问题处理需监理人提供相关配合的，监理人有义务提供相关服务,否则甲方可追究违约责任。

第三十四条  双方一致同意不适用本合同标准条款第三十四条的约定，本合同未经双方协商一致，不得变更或解除。委托人根据本合同的约定单方面部分或全部解除本合同的，自委托人书面通知监理人时起部分或全部解除本合同即生效。

本合同的修改（包括服务范围的修改），只能以双方书面同意的方式进行。

第三十五条  双方一致同意不适用本合同标准条款第三十五条的约定。

第三十六条  双方一致同意不适用本合同标准条款第三十六条的约定。

第三十七条  双方一致同意不适用本合同标准条款第三十七条的约定，当监理人无正当理由而又未履行监理义务时，按本合同专用条款第二十六条的约定处理。

第三十九条  双方一致同意监理报酬的计算方法、支付时间与金额按以下约定执行：

（一）监理报酬的计取

1、本合同的监理费实行总价包干，金额为人民币（含税）大写：         元（¥         ）。本合同监理报酬已包括但不限于监理人工、资料、设备、劳务、加班费、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。除合同另有约定外委托人不再支付任何其他费用。

2、在本合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理报酬。

3、在本合同约定的监理范围内，当工程量增加、或设计变更或设计规模变化时，监理人工作的变化均视为本合同约定的监理工作。

4、在本合同约定的监理范围内，非因监理人原因造成工程延期，致使监理服务期出现延长，监理人的责任期也应相应延长，本合同监理报酬总额不作调整，双方另有约定的除外。

5、如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人原因造成本合同工程停建的，则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理报酬，不作其他费用补偿。

6、如在工程实施期间，因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，监理报酬总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已经包含在本合同监理报酬中。

（二）监理报酬的支付

1、支付时间与金额见下表：

| 次序 | 金额/元 | 支付时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 合同价30% | 双方合同签订后10个工作日内 |
| 第二次 | 合同价40% | 监理人完成本项目所有工程施工阶段监理工作，并配合完成竣工验收及移交工作后10个工作日内 |
| 第三次 | 合同价30% | 收集和整理与造价有关的资料，为工程结算提供依据，协助建设单位进行所有工程结算审核后10个工作日内 |

- 本项目服务期限内，监理服务费不因市场价格变动、实际服务内容的增加、核对时间的延长、人员成本变动、物价、规费、汇率、税金等任何原因而调增。

3、因非监理人原因，本项目或部分工程工作停滞或推进超出合理时间，导致监理无法完成服务工作、无法达到相关请款节点的，根据实际情况，甲乙双方可通过签订补充协议或专题会议或双方确认函的方式，协定量化阶段性应付款额，作为监理人申请支款及合同结算的依据。

4、支付监理费时如有违约罚金，需缴清当期监理费对应的违约金后方可支付该次进度监理费，或直接在该次进度监理费中予以扣除。

4.3监理人请款时需提交请款函，经委托人审核通过，监理人须提供等额合法有效增值税专用发票，否则委托人有权不予付款。因监理人未及时提供发票或请款资料等原因致使委托人逾期付款的，责任由监理人承担。因监理人提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，监理人应承担向委托人赔偿的责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

4.4委托人付款采用银行转账方式，监理人开户银行名称、地址和账号为：

户    名：

开户银行：

账    号：

第四十一条  委托人与监理人双方同意用人民币支付本合同涉及的相关款项。

第四十二条  双方一致同意不适用本合同标准条款第四十二条的约定，监理人申请委托人付款的，应按委托人规定办理请款手续。

第四十三条  双方一致同意不适用本合同标准条款第四十三条的约定，委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试、监造，其费用支出由监理人负责解决。

第四十九条  因履行本合同发生或与本合同有关的争议，双方当事人应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向委托人所在地的法院起诉，但诉讼不影响委托人按本合同约定与其他监理单位另行签订监理合同。

附件：

1. 廉洁工程协议；

2. 项目监理机构及驻场监理人员；

3.广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务任务书

（以下无正文）

委托人：广州日报社                             监理人：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

# 签订日期：     年     月    日

# 附件1

廉洁工程协议

甲方: 广州日报社

乙方:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本协议。

1 、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家和地方有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3协议双方当事人业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反协议的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可交由政府建设主管部门处理。

2 、甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 、乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 、违约责任

4.1 甲方违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政建设有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；

5、 双方约定

本协议由协议双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由协议双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

6 、协议法律效力

本协议作为《广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务合同》的附件，与《广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务合同》具有同等的法律效力。

7、协议生效

本协议自协议双方当事人签署之日起生效，至《广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务合同》执行完毕之日后失效。

8 、协议份数

本协议与主合同要求份数一致。有上级部门的，协议双方当事人应各送交其上级部门一份。

（本页无正文，为《廉洁工程协议》签署页）

甲方: 	                                      乙方：

（盖章）                                     （盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

日   期：    年     月    日

# 附件2：

# 派驻监理人员和投入设备

附件3

### 广州报业文化中心裙楼商业区域

### 改造工程监理服务任务书

### 一、项目概况

### 1.1项目名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程监理服务

### 1.2项目地点：广州市海珠区广州报业文化中心

### 1.3项目规模：

### 广州报业文化中心总建筑面积约19.7万㎡，其中裙楼建筑面积约5.5万㎡。本次改造工程主要为广州报业文化中心裙楼区域，改造面积约2.9万㎡。项目总投资约644万元。

### 1.4 项目范围：本工程需要向住建部门申报施工许可证，办理消防报建及验收。改造区域主要为南塔裙楼1-6层局部位置、裙楼A1区2-3层、A2区1-6层、北塔裙楼1-6层，工程改造主要涉及室内拆除工程、结构加固工程、混凝土工程、砌筑工程、室内装饰装修工程、电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。

### 二、监理工作范围

### 2.1 施工准备阶段监理：审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案等技术文件；参与设计交底和图纸会审；审查施工单位的资质、人员资格等；协助指导招标人报建、报验。

### 2.2 施工阶段监理：对改造工程的质量、进度、造价、安全进行全面监控；监督施工单位严格按照设计文件、施工规范和标准进行施工；检查工程使用的原材料、构配件和设备的质量；协调工程建设中的各方关系，处理工程变更、索赔等事项。

### 2.3 竣工验收阶段监理：组织工程预验收，对存在的问题督促施工单位整改；参与建设单位组织的竣工验收，签署工程监理意见；协助建设单位整理工程竣工资料，办理工程竣工验收手续。

2.4质保期阶段：接到质量问题反馈，及时协调施工单位前往现场查看，监督其维修过程，确保按整改方案执行，保障维修质量。

### 三、监理工作目标

### 3.1质量目标：确保改造工程质量符合国家现行工程质量验收规范和标准，一次性验收合格。

### 3.2 进度目标：严格按照施工合同约定的工期完成改造工程施工，确保项目按时交付使用。

### 3.3造价目标：严格控制工程变更和现场签证，确保工程总造价不超过经批准的投资预算。

### 四、监理工作依据

### 4.1国家和地方有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件。

### 4.2工程建设强制性标准、规范和规程。

### 4.3改造项目的设计文件、施工图纸及技术要求。

### 4.4建设工程监理合同、施工合同及其他相关合同文件。

### 五、监理单位的主要任务

### 5.1质量控制

### （1）建立健全项目监理质量控制体系，制定质量控制计划和措施。

### （2）审查施工单位的质量保证体系，督促其有效运行。

### （3）对原材料、构配件和设备的质量进行严格把控，审核质量证明文件，按规定进行见证取样送检。

### （4）加强对施工过程的质量检查和旁站监理，对关键工序、关键部位实施重点监控，及时发现和纠正质量问题。

### （5）组织分项工程、分部工程的质量验收，参与单位工程质量验收，对工程质量进行评估。

### 5.2进度控制

### （1）审核施工单位提交的总进度计划和月、周进度计划，提出审核意见。

### （2）建立工程进度台账，定期检查工程进度情况，对比分析实际进度与计划进度的偏差，及时采取措施进行调整。

### （3）协调各方关系，解决影响工程进度的问题，确保施工顺利进行。

### （4）当实际进度严重滞后于计划进度时，及时向建设单位报告，并提出合理的建议和解决方案。

### 5.3造价控制

### （1）熟悉工程施工合同及相关造价文件，掌握造价控制的重点和关键环节。

### （2）审核施工单位提交的工程计量申请和工程款支付申请，确保计量准确、支付合理。

### （3）严格控制工程变更，对变更的必要性和合理性进行审核，评估变更对造价的影响，按规定程序办理变更手续。

### （4）收集和整理与造价有关的资料，为工程结算提供依据，协助建设单位进行工程结算审核。

### 5.4安全管理

### （1）审查施工单位的安全生产许可证、安全生产规章制度和安全操作规程。

### （2）督促施工单位落实安全生产责任制，加强对施工人员的安全教育培训。

### （3）对施工现场的安全防护设施、施工机械、临时用电等进行检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改。

### （4）参与安全事故的调查处理，协助建设单位做好事故的应急救援工作。

### 5.5合同管理

### （1）协助建设单位管理工程建设合同，监督合同双方履行合同义务。

### （2）对合同执行过程中出现的问题进行分析和处理，及时协调解决合同纠纷。

### （3）审核工程变更、索赔等事项，提出监理意见，按照合同约定进行处理。

### 5.6信息管理

### （1）建立工程信息管理系统，收集、整理、传递和存储工程建设过程中的各种信息。

### （2）定期编写监理月报、监理周报等文件，及时向建设单位汇报工程进展情况和监理工作情况。

### （3）做好工程监理资料的归档工作，确保资料完整、准确、及时。

### 5.7组织协调

### （1）组织召开监理例会、专题会议等，协调工程建设各方之间的关系，解决工程建设中出现的问题。

### （2）协助建设单位与政府有关部门、周边单位和居民进行沟通协调，为工程建设创造良好的外部环境。

### 5.8工程质保

### （1）对发现的质量问题，要求施工单位分析原因，制定整改方案。监督施工单位维修过程，确保按整改方案执行，对维修质量进行验收。

### （2）用控制：对质量问题产生的维修费用进行评估和控制，若质量问题属于施工单位责任，监理单位应协助建设单位，确保施工单位承担全部维修费用。

### （3）对质保期内的质量问题记录、整改方案、维修记录及费用清单等资料进行收集、整理和归档，为工程后续维护、改造及纠纷处理提供参考依据。

### 六、监理工作要求

### 6.1监理单位应组建专业配套、人员资质符合要求的项目监理机构，监理人员数量应满足工程监理工作需要，驻场人员如下：

### （1）总监理工程师：具备国家注册监理工程师资格，具有10年以上工程监理工作经验。总监理工程师应常驻现场，每月驻场时间不少于15天，如需离开施工现场，应提前向建设单位请假并安排好工作交接。

### （2）专业监理工程师：各专业监理工程师应具备相应的专业监理工程师资格证书，具有10年以上相关专业工作经验。其中，土建专业监理工程师不少于1人，机电专业监理工程师不少于1人等，确保各专业施工过程均有专业监理人员进行监督管理。

### 6.2监理人员应严格遵守职业道德规范，廉洁奉公，认真履行监理职责，确保监理工作质量。

### 6.3监理单位应按照国家和地方有关规定以及监理合同的约定，配备必要的监理设备和工具。

### 6.4监理单位应建立健全监理工作制度，规范监理工作程序，确保监理工作有序进行。

### 6.5监理单位应定期向建设单位汇报监理工作情况，重大问题应及时向建设单位报告。

### 七、监理服务期限

### 本项目改造工程工期约150日历天，监理服务期限从监理人收到委托人中选通知书开始算起，至本项目所有建设工程竣工结算完成且监理服务结算经委托人审定并且双方的责任、义务履行完毕时终止。在监理服务期限内，监理单位应按照合同约定的监理工作范围和内容，全面履行监理职责。如因非监理单位原因导致工程延期，监理服务期限相应顺延。

### 八、监理报酬支付

| ### 次序 | ### 金额/元 | ### 支付节点 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一次 | ### 合同价30% | ### 双方合同签订后10个工作日内 |
| ### 第二次 | ### 合同价40% | ### 监理完成本项目所有工程施工阶段监理工作，并配合完成竣工验收及移交工作后10个工作日内 |
| ### 第三次 | ### 合同价30% | ### 收集和整理与造价有关的资料，为工程结算提供依据，协助建设单位进行所有工程结算审核后10个工作日内 |